## Slide 1
PROYECTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
Agenda Fácil
Cómo la ingeniería de software organiza un consultorio, explicado con
la agenda de la peluquería del barrio
AUTOR
Sergio Alsina Quimbayo
MATERIA
[Materia]
DOCENTE
[Docente]
FECHA DE ENTREGA
[Fecha de entrega]
Trabajo individual · Formato: presentación dinámica

## Slide 2
ANTES DE EMPEZAR
De qué habla esta presentación
1
El problema y la analogía
Un consultorio pequeño, una libreta de citas y por qué eso ya no funciona.
2
Paso 1 · Definición del proyecto
Objetivo, alcance, stakeholders y riesgos de Agenda Fácil.
3
Paso 2 · Metodología y gestión
Ágil vs. Cascada, roles del equipo y cronograma de sprints.
4
Paso 3 · Stack tecnológico
Herramientas de gestión, repositorio, modelado y arquitectura.
Agenda Fácil
1

## Slide 3
EL PROBLEMA REAL
Un consultorio que vive a punta de libreta y llamadas
Muchos consultorios odontológicos pequeños agendan citas igual que una peluquería de barrio: en una libreta de papel, a punta de llamadas y “de memoria”.
Dos pacientes reciben el mismo horario porque nadie cruzó la información.
Nadie recuerda avisarle al paciente un día antes: cae en no-show.
Si la recepcionista falta, nadie sabe qué horarios quedan libres.
La información de los pacientes vive en una sola libreta física.
LA PREGUNTA DE INGENIERÍA
¿Cómo construimos un sistema que reemplace la libreta sin volver loco a nadie del consultorio?
Esa pregunta es, en el fondo, el mismo problema que resuelve cualquier proyecto de software: convertir un proceso manual, propenso a errores, en un producto confiable.
Agenda Fácil
2

## Slide 4
LA ANALOGÍA QUE USAREMOS
La peluquería del barrio, versión digital
ANTES: la libreta de citas
✕
El dueño anota los turnos a mano.
✕
Si se moja o se pierde la libreta, se pierde todo.
✕
Solo una persona sabe leer la letra y el orden.
✕
Avisar un cambio implica llamar uno por uno.
AHORA: Agenda Fácil (el software)
✓
Cada turno queda guardado en una base de datos.
✓
Si el local se incendia, la información sigue en la nube.
✓
Cualquier persona autorizada puede consultarla.
✓
Un cambio se avisa solo, por WhatsApp o SMS.
Agenda Fácil
3

## Slide 5
PASO 1 · DEFINICIÓN DEL PROYECTO
Objetivo general y alcance
OBJETIVO GENERAL
Reemplazar la libreta de citas por un sistema digital que permita agendar, confirmar, reprogramar y cancelar citas odontológicas, con recordatorios automáticos para pacientes y odontólogos.
✓ DENTRO DEL ALCANCE
• Agenda en línea por odontólogo y horario.
• Confirmación, reprogramación y cancelación de citas.
• Recordatorios automáticos (SMS / WhatsApp).
• Panel administrativo con reportes básicos.
✕ FUERA DEL ALCANCE (por ahora)
• Historia clínica completa del paciente.
• Facturación electrónica y contabilidad.
• Telemedicina o videoconsulta.
• Integración con seguros médicos.
Agenda Fácil
4

## Slide 6
PASO 1 · DEFINICIÓN DEL PROYECTO
Stakeholders: quién entra al salón y quién lo hace andar
P
Pacientes
Piden la cita y esperan que no se les olvide.
O
Odontólogos
Consultan su agenda del día y su disponibilidad.
R
Recepción
Antes cuidaba la libreta; ahora administra el sistema.
G
Gerencia del consultorio
Quiere reportes de ocupación y ausencias.
D
Equipo de desarrollo
Construye, prueba y mantiene Agenda Fácil.
M
Proveedor de SMS / WhatsApp
Entrega los recordatorios; es un tercero externo.
Agenda Fácil
5

## Slide 7
PASO 1 · DEFINICIÓN DEL PROYECTO
Riesgos: qué pasa si falta algo en el salón
Riesgo | En la peluquería sería... | Mitigación
Se cae el servidor el día de mayor demanda | Se va la luz el sábado, el día de más clientes | Monitoreo + respaldo en la nube + plan de contingencia
Pacientes mayores no adoptan la app | Doña Rosa solo pide su cita por teléfono, hace 20 años | Mantener línea telefónica de respaldo y capacitación
El consultorio cambia las reglas a mitad de camino | El dueño decide cobrar por adelantado a mitad de mes | Scrum con sprints cortos y backlog priorizado
Fuga de datos de pacientes | Dejar la libreta abierta en el mostrador para cualquiera | Cifrado, control de acceso y copias de respaldo
Falla la API de WhatsApp / SMS | El mensajero de turnos se enferma y nadie avisa | Proveedor alterno de mensajes y reintentos automáticos
Agenda Fácil
6

## Slide 8
PASO 2 · METODOLOGÍA Y GESTIÓN
¿Cascada o Ágil? Comparemos con el consultorio real
Cascada
REQUISITOS
Se congelan desde el día 1, no pueden cambiar.
CAMBIOS
Requieren un proceso formal de control de cambios.
ENTREGA
Un solo entregable, al final de varios meses.
RIESGO
Si el consultorio pide algo nuevo, hay que rehacer plan.
Ágil (Scrum) — elegida
REQUISITOS
Se ajustan sprint a sprint según lo que pide el consultorio.
CAMBIOS
Bienvenidos en cualquier momento del proyecto.
ENTREGA
Un módulo funcional entregado cada 1-2 semanas.
RIESGO
Se detecta y corrige temprano, no al final.
Agenda Fácil
7

## Slide 9
PASO 2 · METODOLOGÍA Y GESTIÓN
Por qué Scrum es la metodología correcta aquí
Un sistema de citas médicas cambia de reglas todo el tiempo: políticas de cancelación, nuevos horarios, nuevas formas de recordar la cita. Eso es exactamente lo que Scrum está diseñado para absorber.
1
Feedback constante
El consultorio (cliente) prueba cada entrega y dice qué ajustar, como probar un corte antes de terminarlo.
2
Entregas cortas
Cada 1-2 semanas hay algo funcional que se puede mostrar, no una promesa a 6 meses.
3
Equipo pequeño
Con una sola persona a cargo de todo, es más manejable dividir el trabajo en sprints que en fases gigantes.
Agenda Fácil
8

## Slide 10
PASO 2 · METODOLOGÍA Y GESTIÓN
Roles del equipo Scrum (trabajo individual)
Este proyecto se desarrolla de forma individual: Sergio Alsina Quimbayo asume, en distintos momentos de cada sprint, los cuatro roles de un equipo Scrum real.
PO
Product Owner
Decide qué se construye primero según lo que necesita el consultorio.
— Sergio A.
SM
Scrum Master
Organiza los sprints y quita obstáculos del camino.
— Sergio A.
Ed
Equipo de desarrollo
Programa y diseña cada módulo de Agenda Fácil.
— Sergio A.
Q/
QA / Control de calidad
Prueba cada entrega antes de mostrarla al consultorio.
— Sergio A.
Agenda Fácil
9

## Slide 11
PASO 2 · METODOLOGÍA Y GESTIÓN
Cronograma: 7 sprints, 12 semanas
S0
Planeación
S1
Agenda y calendario
S2
Pacientes
S3
Notificaciones
S4
Panel admin.
S5
Calidad
S6
Despliegue
12 semanas ≈ 3 meses de trabajo individual, sprints de 2 semanas (S0 y S6 de 1 semana).
📎 CRONOGRAMA COMPLETO EN EXCEL
El archivo “Cronograma_AgendaFacil.xlsx” incluye la vista Gantt (con fecha de inicio editable) y el Sprint Backlog con cada tarea, responsable, prioridad, estado y horas estimadas (192 h en total).
Agenda Fácil
10

## Slide 12
PASO 3 · STACK TECNOLÓGICO
Herramientas de gestión de proyecto
Trello
ELEGIDA
✓ Tablero Kanban visual y simple
✓ Curva de aprendizaje mínima
✓ Gratis para trabajo individual
✓ Encaja natural con Scrum/Kanban
Jira
NO ELEGIDA
• Muy robusto para equipos grandes
• Configuración compleja
• Pensada para squads de varios equipos
Asana
NO ELEGIDA
• Buena para gestión general
• Menos orientada a tableros técnicos
• Se queda corta para backlog técnico
Agenda Fácil
11

## Slide 13
PASO 3 · STACK TECNOLÓGICO
Repositorio de código y herramientas de modelado
G
GitHub
Control de versiones (Git)
Cada cambio en el código queda registrado, como una “línea base” que se puede recuperar si algo sale mal. Permite trabajar por ramas (features) y volver atrás sin perder el trabajo previo.
F
Figma + draw.io
Modelado y prototipado
Figma para maquetar las pantallas de la app antes de programarlas, y draw.io para los diagramas UML (casos de uso, clases) que documentan cómo se conecta cada módulo.
Agenda Fácil
12

## Slide 14
PASO 3 · STACK TECNOLÓGICO
Las estaciones de trabajo del salón, en versión software
Front desk (Frontend)
React / Flutter
Lo que ve y toca el paciente: la pantalla para pedir su cita.
Trastienda (Backend)
Node.js + Express
La lógica que decide horarios, valida y coordina todo.
Archivo de fichas (Base de datos)
PostgreSQL
Donde queda guardada cada cita y cada paciente.
El mensajero (Notificaciones)
Twilio / WhatsApp API
Avisa al paciente y al odontólogo antes de la cita.
El local (Hosting)
AWS / Render (nube)
Donde vive todo, disponible 24/7 sin depender de un solo computador.
Agenda Fácil
13

## Slide 15
PASO 3 · STACK TECNOLÓGICO
Tablero Trello: la pizarra del salón, en digital
Backlog
Historia: recordatorio 24h
Historia: multi-agenda
Por hacer
CRUD de citas
Registro de pacientes
En progreso
Vista de calendario
Integración WhatsApp
En revisión
Pruebas de aceptación
Hecho
Wireframes en Figma
Repo en GitHub
✓ TABLERO CREADO EN TRELLO
🔗 trello.com/b/jgp37Fpg/agenda-facil
Agenda Fácil
14

## Slide 16
PARA CERRAR
Un buen ingeniero explica lo complejo
con lo cotidiano
Definir bien el problema y el alcance evita construir lo que nadie pidió.
Elegir la metodología según el contexto (no por moda) mejora el resultado.
El stack tecnológico se justifica por el problema, no al revés.
La libreta de citas y Agenda Fácil resuelven lo mismo: coordinar personas a tiempo.
Agenda Fácil · Cierre
15

## Slide 17
REFERENCIAS
Material de curso y fuentes usadas
Unidad 1, Tema 3 — Gestión de proyectos: qué es un proyecto, PMI y PMBOK.
Unidad 2, Temas 1-3 — Buenas prácticas, metodologías ágiles vs. tradicionales, herramientas tecnológicas modernas.
Unidad 3 — Calidad del software: normas ISO 9126, métricas y plan de pruebas.
Unidad 4 — Gestión de la configuración, despliegue, soporte y documentación del proyecto.
Sommerville, I. Ingeniería del Software, 9ª edición, Addison-Wesley.
Pressman, R. Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw Hill.
Agenda Fácil
16